Inhaltsverzeichnis

[1 Ziel und Zweck 2](#_Toc384214353)

[Teil 1: Umfeld und Ablauf 3](#_Toc384214354)

[2 Projektorganisation 3](#_Toc384214355)

[2.1 Durchführungstage 3](#_Toc384214356)

[2.2 Thematik 4](#_Toc384214357)

[2.3 Klassierung 4](#_Toc384214358)

[2.4 Titel der Facharbeit 4](#_Toc384214359)

[2.5 Ausgangslage 4](#_Toc384214360)

[2.6 Detaillierte Aufgabenstellung 5](#_Toc384214361)

[2.6.1 Planungsarbeiten: 5](#_Toc384214362)

[2.6.2 Realisierung: 5](#_Toc384214363)

[2.6.3 Testing: 6](#_Toc384214364)

[2.6.4 Dokumentation: 6](#_Toc384214365)

[2.7 Mittel und Methoden 7](#_Toc384214366)

[2.7.1 Hardware 7](#_Toc384214367)

[2.7.2 Software 7](#_Toc384214368)

[2.8 Vorarbeiten 7](#_Toc384214369)

[2.9 Firmen Standards 7](#_Toc384214370)

[2.10 Vorkenntnisse 7](#_Toc384214371)

[2.11 Neue Lerninhalte 7](#_Toc384214372)

[2.12 Arbeiten in den letzten 6 Monaten 7](#_Toc384214373)

[3 Arbeitsjournal 8](#_Toc384214374)

[3.1 Tag 1 – Montag 31.03.2014 8](#_Toc384214375)

[3.2 Tag 2 – Mittwoch 02.04.2014 9](#_Toc384214376)

[3.3 Tag 3 – Donnerstag 03.04.2014 10](#_Toc384214377)

[3.4 Tag 4 – Freitag 04.04.2014 11](#_Toc384214378)

[3.5 Tag 5 – Montag 07.04.2014 12](#_Toc384214379)

[3.6 Tag 6 – Mittwoch 09.04.2014 13](#_Toc384214380)

[3.7 Tag 7 – Donnerstag 10.04.2014 14](#_Toc384214381)

[3.8 Tag 8 – Freitag 11.04.2014 15](#_Toc384214382)

[3.9 Tag 9 – Montag 14.04.2014 16](#_Toc384214383)

[3.10 Tag 10 – Mittwoch 16.04.2014 17](#_Toc384214384)

[4 Projektmethode IPERKA 18](#_Toc384214385)

[4.1 Erklärung 18](#_Toc384214386)

[4.2 Meine Facharbeit 18](#_Toc384214387)

[5 Management Summary 19](#_Toc384214388)

[6 Recherchen für die Implementation 20](#_Toc384214389)

[6.1 Versionisierungstools 20](#_Toc384214390)

[6.2 UseCases 21](#_Toc384214391)

[6.2.1 Diagramm 21](#_Toc384214392)

[6.2.2 Definition 21](#_Toc384214393)

[6.3 GUI Design 26](#_Toc384214394)

[6.4 Implementationsmethodik 26](#_Toc384214395)

[7 Zeitplan 27](#_Toc384214396)

[8 Implementation 28](#_Toc384214397)

[9 Testprotokoll 29](#_Toc384214398)

[10 Reflexion 30](#_Toc384214399)

[11 Quellverzeichnis 31](#_Toc384214400)

[12 Glossar 32](#_Toc384214401)

# Ziel und Zweck

**Teil 1:** Umfeld und Ablauf

# Projektorganisation

|  |  |
| --- | --- |
| Lernender: | Lehrbetrieb: |
| Herr Olgun Sakir  St. Gallerstrasse 54  8853 Lachen SZ  G: 079 700 13 76  N: 079 700 13 76  Mail: sakirolgun@gmx.ch | **Atrix Consult GmbH**  Hardturmstrasse 169  8005-Zürich |

|  |  |
| --- | --- |
| Fachvorgesetzter / Berufsbildner: | Validierungsverantwortlicher: |
| Herr Jeanpierre Rosano  Welbrigring 25  8954 Geroldswil  G: 044 445 70 40  Mail: rosano@atrix.ch | **Herr Bonfranchi Renzo**  P: 043 266 61 87  N: 079 652 46 76 |

|  |  |
| --- | --- |
| Hauptexperte: | Zweit- Experte |
| Herr Ursprung Sascha Vogtackerweg 19 B  4148 Pfeffingen  G: 079 889 15 46  N: 079 889 15 46 | **Herr Gerschwiler Frank**  AXA Technology Services Schweiz AG  PL1.118  Paulstrasse 12  8401 Winterthur  G: 052 261 31 41  N: 076 377 09 73 |

## Durchführungstage

31.03.2014 – 16.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tage: | Datum: | Bemerkung: |
| 1.Tag | 31.03.2014 | Beginn / 1. Expertenbesuch |
| 2.Tag | 01.04.2014 |  |
| 3.Tag | 03.04.2014 |  |
| 4.Tag | 04.04.2014 |  |
| 5.Tag | 07.04.2014 | 2. Expertenbesuch |
| 6.Tag | 09.04.2014 |  |
| 7.Tag | 10.04.2014 |  |
| 8.Tag | 11.04.2014 |  |
| 9.Tag | 14.04.2014 |  |
| 10 Tag | 16.04.2014 | Abgabe 18 Uhr |

## Thematik

Entwicklung eines Systems, um die Kundenanfragen oder Arbeiten strukturiert zu verwalten.

## Klassierung

* Applikationsentwicklung prozedural
* MS Windows
* Visual Basic / VBA / VB.net

## Titel der Facharbeit

Intranet mit SQL-Anbindung

## Ausgangslage

Das bestehende, eigene Intranet ist unflexibel und basiert auf statische HTML-Dateien.

Um betriebliche Informationen, welche für die Administration und technischer Kundenbetreuung benötigt werden, flexibler verwalten zu können, wird ein neues Programm programmiert. Dieses soll als Intranet-Applikation genutzt werden können. Aufgrund der SQL-Anbindung wird ein automatischer Datenaustausch mit weiteren SQL-Datenbanken bzw. weiteren internen Applikationen erfolgen können.

## Detaillierte Aufgabenstellung

Basis für die nachfolgenden Arbeiten bilden die Vorgaben ‚Anforderungen\_Intranet\_Atrix“ (Anforderungskatalog) und die „Programmierrichtlinien\_Atrix“. Der Anforderungskatalog beinhaltet die Anwendungsanalyse (Use Case, Feldbeschreibungen und Testvorgehen).

Nachstehend ergänzende Punkte zum Anforderungskatalog.

### Planungsarbeiten:

• Erstellen und nachführen eines Projektplanes mit MS Project. Die 10 Tage IPA sind tagesgenau verplant.

• Erstellen einer Word-Dokumentenvorlage mit der Dokumentenstruktur für die IPA-Dokumentation. Die Dokumentenvorlage muss ein Inhaltsverzeichnis haben, welches sich aufgrund der Gliederungsstufen 1 – 4 erstellen bzw. aktualisieren lässt. Zudem soll ein Abbildverzeichnis erstellt bzw. aktualisiert werden können.

Design/Analyse:

• Aufgrund der Anforderungen (Vorgabe) ein Entity Relation Diagram (ERD) erstellen, dass im Minimum das Kapitel ‚Funktionalität‘ aus dem Anforderungskatalog abbildet.

• Erstellen einer GUI-Vorlage. Die wesentlichen Elemente der Applikation (Navigations-, Such-, Übersichts- und Bearbeitungselemente müssen definiert und positioniert werden. Unabhängig der darzustellenden Daten werden immer die gleichen Elemente in der Applikation verwendet.

### Realisierung:

• Aufgrund des erstellten ERDs wird eine neue Datenbank in Microsoft SQL erstellt. Nach Möglichkeit soll die Tabellenstruktur bis zur 3. Normalisierungsstufe erstellt werden.

• Sämtliche Windows-Domänenbenutzer haben Lese-, Lösch-, Ausführungs- und Schreibrechte für die neue Datenbank.

• Programmierung sämtlicher Anforderungen und Klassendefinition aus der Vorarbeit. Programmiert wird mit Visual Basic mit der Programmierumgebung Visual Studio 2012.

• Die Architektur basiert auf einem 3-Schichten-Modell: Datenschicht (Datenhaltung), Programmschicht (Präsentation) und Logikschicht (Businesslogikschicht) beinhalten.

• Installation und Konfiguration der Software auf dem bestehenden, internen IIS-Server. Die Applikation wird ausschliesslich im internen Firmennetz und von allen Anwendern angewendet. Eine Verschlüsselung der Übertragung oder ein separates Anmeldeprozedere ist nicht umzusetzen.

• Die Verschlüsselung und Entschlüsselung muss als Stored Procedure (SP in T-SQL) oder als Tabellen-Trigger umgesetzt werden; um ein Passwort verschlüsselt in einer Tabelle bzw. Feld abzulegen, wird eine SP oder ein Trigger angewendet. Muss das Passwort als Klartext ausgewiesen werden, wird dies mit einer eigene SP umgesetzt.

### Testing:

• Beschreibung im Anforderungskatalog

### Dokumentation:

• Die der IPA-Dokumentation soll u.a. die nachfolgenden Punkte enthalten:

- das ERD

- alle Use Cases

- Klassendefinition (Klassendiagramm)

- Beschreibung der Schnittstellen

- Programmverweise mit Versionsangabe

- Ablagestruktur des Sourcecode (im Filesystem)

- Installationsanleitung IIS

- Allfällige Zugangsdaten für den Betrieb und Installation

## Mittel und Methoden

### Hardware

* Entwicklungs-PC

### Software

* Visual Studio 2012, Programmiersprache Visual Basic
* SQL Server 2012 mit einer gemeinsamen Entwicklungsinstanz
* MS Office 2010/2013 (Project, Word, Visio, etc.)

## Vorarbeiten

* Anforderungen für die Applikation (Intranet)
* Programmierrichtlinien

## Firmen Standards

|  |  |
| --- | --- |
| Komponente: | Beschreibung |
| Programmierrichtlinien | Implementationsregeln |

## Vorkenntnisse

* VB.NET: Mehrere Projekte Implementiert.
* ASP.NET: Im vorherigem Betrieb in einigen Projekten Erweiterungen gemacht. (Grundkenntnisse)
* SQL: Schulkenntnisse(Theorie), sowie Kenntnisse vom Selbststudium(Theorie)
* IIS Konfiguration: Neu, bisher keine vergleichbare Arbeit in der Praxis gemacht.
* Visual Studio 12: Neue Version der bisherigen benutzten Umgebung.

## Neue Lerninhalte

* Programmierung von Stored Procedure in T-SQL

## Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Ich bin seit Ende Januar 2014 in der Firma Atrix tätig. Ich habe bisher ausschliesslich in Projekten mit VB programmiert.

# Zeitplan

# Arbeitsjournal

## Tag 1 – Montag 31.03.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (GitHub) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
| ✓ | Beginn UseCase Definition |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
| Ich habe die Aufgabenstellungen gelesen und mich über den Ablauf der IPA informiert. Anschliessend habe ich meine Zeitplanung für die IPA erstellt. Auch die Dokumentstruktur habe ich heute erstellt.  Ich habe GitHub für VS2012 eingerichtet, sodass ich ein Versionisierungstool für die Implementationsphase habe.  Nach einrichten von GitHub habe ich noch meine Entwicklungsumgebung für die Realisierung vorbereitet (IDE, Tools & Plugins etc.)  Zum Schluss habe ich mit den UseCases begonnen und mich über die UML UseCases informiert. |
| Aufgetretene Probleme |
| Ich hatte nur ein Problem an meinem Arbeitsplatz. Ich wollte einen 3. Bildschirm anschliessen, aber leide, auf Grund von Treiberfehlern funktionierte es vorerst nicht. Nach einigen Recherchen konnte ich die nötigen Einstellungen machen und die nötigen Treiber installieren. Leider verlor ich hier 1-2 Stunden. |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
| keine |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
| Ich liege, trotz des kleinen Unterbruchs wegen den fehlenden Treibern, im Zeitplan. |

|  |
| --- |
| Reflexion |
| Ich habe gut mit der IPA begonnen konnte auch mein Soll Ziel für Heute erreichen, dennoch aber ist eine grosse Nervosität in mir. Das Problem mit den Bildschirmen war leider etwas mühsam, aber dafür funktioniert es jetzt. Heute war auch der Expert zu Besuch und hat mir allgemeine Informationen zu diesen 10 Tagen gegeben. |

## Tag 2 – Mittwoch 02.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | UseCases beenden. |
| ✓ | GUI Design |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
| Heute habe ich die UML UseCases studiert und entsprechend in meinem IPA Bericht dokumentiert Die Theorie (Regeln, Aufbau, Beispiele etc.) und die UseCases für meine Arbeit sind nun fertig dokumentiert. Ich habe Diagramme sowie die Definitionen erstellt und eingebunden. Anschliessend habe ich mit dem GUI Design begonnen. Ich habe mich auch mit der Softwareergonomie beschäftigt. Und mithilfe der gewonnenen Information habe ich nun GUI Prototypen erstellt. Diese dienen dann als Vorlage bei der Implementierung des GUIs. |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
| - |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
| - |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
| - |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
| Gemäss Zeitplan |

|  |
| --- |
| Reflexion |
| Der 2. Tag meiner IPA lief auch ohne Probleme. Ich habe mich mit den UseCases auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass UseCases von sehr grossem Nutzen sein können bei der Implementation von neuer Software. Auch die Softwareergonomie ist ein sehr grosses Thema und auch wichtig für die GUI Implementierung, daher habe ich auch eine kleine Zusammenfassung in meine IPA Doku integriert. Da dieser für mich bei der Implementierung des Frontends hilfreich sein wird. |

## Tag 3 – Donnerstag 03.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Klassendefinition |
| ✓ | UML Klassendiagramm |
| ~ | DB Design |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
| Heute habe ich die Klassen definiert und ein UML Klassendiagramm erstellt. Auch mit dem DB Design konnte ich anfangen, aber leider bin ich nicht planmässig vorangekommen. Ich habe einige Zeit in die Bewertungskriterien investiert und anschliessend meine Dokumentation überarbeitet. |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
| Die Dokumentation der letzten 2 Tage waren nicht brauchbar und deshalb musste ich etwas Zeit darin investieren. Auch die Bewertungskriterien bin ich gleichzeitig durchgegangen, damit auch mein IPA Bericht die Anforderungen erfüllt. |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
| - |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
| - |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
| Ich bin etwas im Verzug mit dem Zeitplan aber dies werde ich die nächsten Arbeitstage wieder aufholen. |

|  |
| --- |
| Reflexion |
| Die Klassen zu definieren und dazu das UML Klassendiagramm zu zeichnen funktionierte ohne Probleme. Sie sind auch in meiner Doku ersichtlich. Beim DB Design bin ich leider etwas im Verzug, da ich nochmals meinen IPA Bericht korrigieren musste. Die letzten 2 Tage war ich leider nicht zu 100% leistungsfähig, da ich zu sehr gestresst von privaten Problemen war und das führte dazu, dass mein Bericht inhaltlich nicht informativ war. Aber zum Glück konnte ich mich von den Depressionen befreien und das bereits dokumentierte verbessern. |

## Tag 4 – Freitag 04.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 5 – Montag 07.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 6 – Mittwoch 09.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 7 – Donnerstag 10.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 8 – Freitag 11.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 9 – Montag 14.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

## Tag 10 – Mittwoch 16.04.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☺ | 😐 | ☹ |
|  |  |  |

**Stimmungsbarometer :**

|  |  |
| --- | --- |
| Tagesziele | |
| ✓ | Aufgabenstellung lesen |
| ✓ | Zeitplan erstellen |
| ✓ | Dokumentstruktur erstellen |
| ✓ | Versionisierungstool (ankhSVN) einrichten |
| ✓ | Entwicklungsumgebung einrichten |
|  | UseCases erstellen |

|  |
| --- |
| Ausgeführte Arbeiten |
|  |

|  |
| --- |
| Aufgetretene Probleme |
|  |

|  |
| --- |
| Erfolgreiche oder erfolglose Tests |
|  |

|  |
| --- |
| Beanspruchte Hilfestellungen |
|  |

|  |
| --- |
| Vergleich mit Zeitplan |
|  |

|  |
| --- |
| Reflexion |
|  |

**Teil 2:** Vorgehen und Umsetzung

# Projektmethode

Die Projektmethode beinhaltet den Ablauf eines Projekts von der Informationssammlung - Planung bis zur Umsetzung - Auswertung. Ich habe mich, in meiner 4 jährigen Ausbildung, mehrheitlich nur mit IPERKA auseinandergesetzt und meine Projekte mit dieser Methode durchgeführt. In meinem ehemaligen Lehrbetrieb durfte ich aber auch nach der Agilen Softwareentwicklung (SCRUM) ein kleines Projekt durchführen.

## SCRUM (Agile Softwareentwicklung)

Die Projektmethode SCRUM ist, meiner Meinung nach, eine sehr effiziente Projektmethode. Mit SCRUM wird das Projekt in Sprints (vergleichbar mit Meilenstein) aufgeteilt. Diese beinhalten Teilaufgaben, welche maximal 1 Tag dauern dürfen. Auch die Kommunikation zwischen den Entwicklern und dem Kunden wird hier abgeschafft. Der Kunde kommuniziert nur mit dem sogenannten „Product Owner“. Die Aufgabenverteilung sowie auch die Aufwandsschätzung werden vom Entwicklerteam gemacht. Eine weitere wichtige Person ist der „Scrum Master“. Dieser beobachtet während des ganzen Projektes, ob wirklich auch nach SCRUM entwickelt wird, aber auch dass es keine Kommunikationsprobleme sowie persönliche Konflikte zwischen den einzelnen Teammitgliedern herrscht, ist eine Aufgabe vom „Scrum Master“. Jeden Tag gibt es ein kurzes Meeting (Daily Scrum). Hier wird kurz den Teammitgliedern erzählt was man am Tag vorher gemacht und am darauf folgenden Tag macht. Auch Probleme können hier in der Runde erwähnt werden, aber eine allfällige Lösung wird nicht besprochen. Der „Scrum Master“ protokolliert das ganze und auch die erwähnten Probleme, falls es welche gab, und anschliessend nach dem Meeting besprochen. Der Sinn vom „Daily Scrum“ ist der Informationsaustausch zwischen den Teammitgliedern.

In meinem Projekt lohnt es sich nicht nach SCRUM zu entwickeln, da ich nur eine einzelne Person bin und die verschiedenen Kriterien somit nicht erfülle. Aus diesem Grund habe ich mich für die Projektmethode IPERKA entschieden, weil dieser wie schon vorher erwähnt mir am vertrautesten ist.

## IPERKA

### Erklärung

**▪ I**nformieren

▫Die Anforderungen sowie sonstige für das Projekt relevante Informationen werden hier genau recherchiert.

**▪ P**lanen

▫ Die Planungsphase beinhaltet den Ablauf und die Methodik der Implementationsphase. Auch das konzipieren der gewonnen Information wird hier gemacht. Zu diesen Punkten kann auch ein Zeitplan erstellt werden.

***Wichtig: Die Planung muss sehr durchdacht gemacht werden, da IPERKA nicht rekursiv ist.***

**▪ E**ntscheiden

▫ Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen, zum Beispiel für die Realisierung.

**▪ R**ealisieren

▫ Dies beinhaltet die Implementation des Projektes.

**▪ K**ontrollieren

▫ Die Kontrolle der ganzen Implementation wird hier gemacht und auch für die Auswertung protokolliert.

**▪ A**uswerten

▫Bei der Auswertung wird die Frage gestellt, was man gelernt hat aber auch was man in Zukunft besser machen kann. In dieser Phase wird retrospektiv das ganze Projekt beurteilt.

### Meine Facharbeit

Hier erläutere ich kurz die einzelnen Phasen in Bezug auf meine Facharbeit.

**▪ I**nformieren

▫Die Bewertungskriterien des IPA Berichtes habe ich recherchiert. Auch der Ablauf dieser 10 Tage sowie die Anforderungen meiner Facharbeit habe ich hier genau analysiert, sodass ich die Planung so gut wie möglich machen kann.

**▪ P**lanen

▫ In dieser Phase meiner Facharbeit werde ich die Planung machen. Dies beinhaltet einen Zeitplan mit den Arbeiten, welche ich dann Schritt für Schritt machen werde.

**▪ E**ntscheiden.

▫ Ich entscheide wie ich meine Facharbeit realisiere (zum Teil bereits in den Anforderungen definiert). Auch was für SW, HW, DLLs sowie auch der Ablauf der Implementation wird hier entschieden.

**▪ R**ealisieren

▫ Die Implementation erfolgt in dieser Phase.

***Tipp: Je besser die vorherigen Phasen gemacht worden sind desto flüssiger erfolgt die Realisierung.***

**▪ K**ontrollieren

▫ Meine Implementation kontrolliere ich indem ich die verschiedenen UseCases durchgehe und es auch mit Testfällen prüfe. Dies beinhaltet Blackbox- sowie auch Whiteboxtesting

**▪ A**uswerten

▫ Die Schlussreflexion ist der Hauptbestandteil dieser Phase. Auch die Auswertungen der Testfälle können hier integriert werden.

# Management Summary

## Ausgangssituation

## Umsetzung

## Ergebnis

# Recherchen für die Implementation

## Versionisierungstools

Ich habe 2 verschiedene Versionsverwaltungstools genauer betrachtet, SubVersion und GitHub.

Ich habe mich für GitHub entschieden, da dieser für mich verständlicher ist.

GitHub: <https://windows.github.com/>

## UseCases

UseCases sind Anwendungsszenarien, welche die Interaktion zwischen Benutzer und dem System konkret mit wenig technischem Detail beschreiben.

### Definition

UseCases Definition bedeutet eine simple Beschreibung der verschiedenen Anwendungsfälle.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 0 | | | | |
| Name | Authentifizierung | | | |
| Kurzbeschreibung | Die Intranet Seite anfordern | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Es werden bestimmte interne Daten (Kundennetzwerkdaten oder Lieferantenangaben) benötigt. | | | |
| Eingehende Daten | Authentifizierungsdaten (Benutzer + PW) | | | |
| Vorbedingungen | Benutzer muss von der Domäne sein | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die Intranet Seite wird angezeigt | | | |
| Essentielle Schritte | 1. Benutzer ruft Seite auf 2. Authentifizierung im System | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 1 | | | | |
| Name | Daten Suchen | | | |
| Kurzbeschreibung | Domänenbenutzer möchte einen Lieferant oder Kunden suchen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Der Kunde hat ein Problem und um schnellstmöglich Support leisten zu können wird der Kunde mit der Suchfunktion gesucht | | | |
| Eingehende Daten | Suchabfrage | | | |
| Vorbedingungen | Benutzer muss von der Domäne sein | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Resultat der Abfrage wird angezeigt | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Kriterium mit der Suchfunktion suchen 3. <<extend>>: Lieferantenangaben anzeigen 4. <<extend>>: Kundennetzwerkdaten anzeigen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 2 | | | | |
| Name | Kundennetzwerkdaten anzeigen | | | |
| Kurzbeschreibung | Anzeigen der Kundennetzwerkdaten für weitere Aktionen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Netzwerkdaten von einem bestimmten Kunden werden für Supportarbeiten benötigt | | | |
| Eingehende Daten | - | | | |
| Vorbedingungen | Kundendaten existieren | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die geforderten Kundendaten werden angezeigt. | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Kunde auswählen 3. Kundennetzwerkdaten anzeigen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 3 | | | | |
| Name | Kundennetzwerkdaten bearbeiten | | | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeiten der vorhandenen Kundennetzwerkdaten | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Netzwerkdaten von einem bestimmten Kunden werden verändert, da der Kunde neuen Firmensitz hat. | | | |
| Eingehende Daten | *Überarbeitete Daten* | | | |
| Vorbedingungen | Kundendaten existieren | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die Überarbeiteten Daten werden in die DB gespeichert und angezeigt. | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. <<extend>>: Kundennetzwerkdaten anzeigen 3. Kundennetzwerkdaten überarbeiten 4. Kundennetzwerkdaten prüfen 5. Die Daten in die DB speichern | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 4 | | | | |
| Name | Kundennetzwerkdaten löschen | | | |
| Kurzbeschreibung | Löschen der Kundennetzwerkdaten | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Netzwerkdaten von einem bestimmten Kunden werden gelöscht, da die Firma Konkurs gegangen ist. | | | |
| Eingehende Daten | - | | | |
| Vorbedingungen | Kundendaten existieren | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Kundendaten wurden erfolgreich aus der DB gelöscht. | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. <<extend>>: Kundennetzwerkdaten anzeigen 3. Kundennetzwerkdaten löschen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 5 | | | | |
| Name | Kundennetzwerkdaten erfassen | | | |
| Kurzbeschreibung | Neuen Kunden mit den Kundennetzwerkdaten erfassen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Ein neuer Kunde ist unter Vertrag | | | |
| Eingehende Daten | *Muss-Felder der Kundennetzwerkdaten Tabelle* | | | |
| Vorbedingungen | - | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Der neue Kunde wurde erfasst | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Neuen Kundenerfassen 3. Kundennetzwerkdaten prüfen 4. Kundennetzwerkdaten in die DB eintragen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 6 | | | | |
| Name | Lieferantenangaben anzeigen | | | |
| Kurzbeschreibung | Anzeigen der Lieferantenangaben für weitere Aktionen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Lieferantenangaben von einem bestimmten Lieferant wird für künftige Bestellungen benötigt | | | |
| Eingehende Daten | - | | | |
| Vorbedingungen | Lieferantenangaben existieren | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die geforderten Lieferantenangaben werden angezeigt. | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Lieferant auswählen 3. Lieferantenangaben darstellen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 7 | | | | |
| Name | Lieferantenangaben bearbeiten | | | |
| Kurzbeschreibung | Lieferant hat neuen Firmensitz | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Lieferantenangaben von einem Lieferant sind veraltet und müssen erneuert werden. | | | |
| Eingehende Daten | *Überarbeitete Daten* | | | |
| Vorbedingungen | Lieferantenangaben existieren | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die Lieferantenangaben wurden erfolgreich bearbeitet | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. <<extend>>: Lieferantenangaben anzeigen 3. Lieferantenangaben überarbeiten 4. Lieferantenangaben prüfen 5. Die Daten in die DB speichern | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 8 | | | | |
| Name | Lieferantenangaben löschen | | | |
| Kurzbeschreibung | Anzeigen der Lieferantenangaben für weitere Aktionen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Die Lieferantenangaben von einem bestimmten Lieferant wird für künftige Bestellungen benötigt | | | |
| Eingehende Daten | - | | | |
| Vorbedingungen | Lieferant existiert | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Die Lieferantenangaben wurden erfolgreich aus der DB gelöscht | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Kunde auswählen und Daten anzeigen 3. Kundennetzwerkdaten löschen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anwendungsfall 9 | | | | |
| Name | Lieferantenangaben erfassen | | | |
| Kurzbeschreibung | Neuen Lieferant mit den entsprechenden Angaben erfassen | | | |
| Akteure | Domänenbenutzer | | | |
| Auslöser | Ein neuer Lieferantenvertrag ist vorhanden und die Lieferantenangaben müssen nun erfasst werden | | | |
| Eingehende Daten | *Muss-Felder für die Lieferantenangaben Tabelle* | | | |
| Vorbedingungen | - | | | |
| Nachbedingungen, Ergebnis | Der neue Lieferant wurde erfasst | | | |
| Essentielle Schritte | 1. <<include>>: Authentifizierung 2. Neuen Lieferant erfassen 3. Lieferantenangaben prüfen 4. Lieferantenangaben in die DB eintragen | | | |
| Offene Punkte |  | | | |
| Änderungshistorie | Wann | Wer | Neuer Status | Was |
| Sonstiges, Anmerkungen |  | | | |

## GUI Design

### Softwareergonomie

### Prototypen

## Klassendefinition

### UML Klassendiagramm

## MS SQL

### Tabellendefinition

### ERD

## Implementationsmethodik

### Model-View-Controller

# Implementation

# Testprotokoll

Auswerten

# Reflexion

# Quellverzeichnis

# Glossar

# Anhang